Реестр

выданных разрешений на проведение земляных работ в г. Туапсе в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **разрешения** | **Наименование организации,**  **предприятия, физ. Лица, адрес, т/ф** | **Наименование работ и адрес проведения** | **Сроки ведения работ** | | **Срок восстан. Покрытия,**  **тротуаров** | **Примеч.** |
| Начало | окончание |
| 1/10.01.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Калараша, ГСК 132 | 10.01.19 | 21.01.19 | 21.01.19 |  |
| 2/10.01.19 | «НЭСК-электросети» | аварийные работы на сетях кабельной линии ТГ-6кВ ТП-28-ТП-97, ул. Победы, 10, с частичным нарушением проезжей части | 09.01.19 | 23.01.19 | 23.01.19 |  |
| 3/10.01.19 | «НЭСК-электросети» | аварийные работы на сетях кабельной линии ТГ-6кВ ТП-1-ТП-107, ул. Окт. Революции, 5, с частичным нарушением проезжей части | 09.01.19 | 23.01.19 | 23.01.19 |  |
| 4/11.01.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водоснабжения ул. Б.Хмельницкого (напротив кадетской школы) зеленая зона | 11.01.19 | 22.01.19 | 22.01.19 | **продлено до 22.02.19** |
| 5/14.01.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Звездная, район котельной | 14.01.19 | 25.01.19 | 25.01.19 | **продлено до 28.02.19** |
| 6/15.01.19 | «НЭСК-электросети» | аварийные работы на кабельной линии 6кВ ТП-5-ТП-27 ул. Б.Хмельницкого 26/1(ост. Уральская), с частичным нарушением тротуарной части | 16.01.19 | 26.01.19 | 31.01.19 |  |
| 7/15.01.19 | «НЭСК-электросети» | аварийные работы на кабельной линии 6кВ ТП-1-КРН-161/1 ул. Гагарина (въезд в МУП ЖКХ)16.01.19 | 26.01.19 | 31.1.19 | 31.01.19 |  |
| 8/15.01.19 | МУП 2ЖКХ горда Туапсе» | строительство канализации по ул. Чайковского Д= 110мм L=5,6м | 21.01.19 | 21.01.19 | 26.02.19 |  |
| 9/15.01.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | ремонт водопровода по ул. Вельяминовская, 19-34 Д=100мм L= 270м | 21.01.19 | 21.02.19 | 26.02.19 | **продлено до 31.05.19** |
| 10/15.01.19 | ООО «УК «Жилкомсервис» | ремонт выпуска общедомовой канализации дома № 18 по ул. К.Маркса | 15.01.19 | 01.03.19 | 01.03.19 |  |
| 11/22.01.19 | Газпром теплоэнерго | аварийный ремонт теплотрассы Маяковского 9 | 22.01.19 | 31.01.19 | 05.02.19 |  |
| 12/23.01.19 | Газпром теплоэнерго | аварийный ремонт теплотрассы Маяковского 4-6 | 23.01.19 | 01.02.19 | 06.02.19 |  |
| 13/24.01.19 | Газпром теплоэнерго | аварийные работы на сетях теплоснабжения ул. К.Маркса, 37 | 24.01.19 | 02.02.19 | 07.02.19 | **продлено до 20.02.19** |
| 14/28.01.19 | Газпром теплоэнерго | аварийные работы на сетях теплоснабжения ул. Космонавтов, 13 | 28.01.19 | 06.02.19 | 11.02.19 |  |
| 15/28.01.19 | Газпром теплоэнерго | аварийные работы на сетях теплоснабжения ул. Маяковского,2 | 28.01.19 | 06.02.19 | 11.02.19 |  |
| 16/29.01.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы аварийные работы на сетях водоснабжения ул. Б.Хмельницкого (напротив кадетской школы) | 29.01.19 | 07.02.19 | 12.02.19 |  |
| **17 пропущен** |  |  |  |  |  |  |
| **18 пропущен** |  |  |  |  |  |  |
| 19/07.02.19 | МУП ЖКХ | аварийные работы на сетях водоснабжения ул. Новицкого, 17 | 05.02.19 | 15.2.19 | 20.02.19 |  |
| 20/07.02.19 | МУП «ЖКХ» | аварийные работы на сетях водоснабжения ул. Калараша, 30Б | 07.02.19 | 17.02.19 | 22.02.19 |  |
| 21/07.02.19 | МУП ЖКХ | аварийные работы на сетях водоснабжения ул. Кадошская 3/1 | 06.02.19 | 16.02.19 | 21.02.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 23/08.02.19 | МУП ЖКХ | строительство канализации по ул. Приморская, 5 до пляжа «Приморье» Д= 110-160мм, L=320, 277м | 12.02.19 | 12.04.19 | 17.04.19 |  |
| 24/12.02.19 | Газпром теплоэнерго | аварийные работы на сетях теплоснабжения ул. Фрунзе, 5 | 12.02.19 | 22.02.19 | 27.02.19 |  |
| 25/12.02.19 | ИП Белов Илья Владимирович | Строительство БКТП-630 кВА в районе дома № 4 по ул. Советская в г. Туапсе | 13.02.19 | 13.05.19 | 18.05.19 |  |
| 26/14.02.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы по замене водопровода по ул. Герцена, 10 а Д=20мм L=15м | 14.02.19 | 24.02.19 | 28.02.19 |  |
| 27/20.02.19 | МУП ЖКХ | аварийные работы на сетях водоснабжения ул. Судоремонтников 66 | 20.02.19 | 01.03.19 | 06.03.19 |  |
| 28/20.02.19 | МУП ЖКХ | аварийные работы по замене водопровода по ул. Калараша 7а | 21.02.19 | 02.03.19 | 07.03.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 30/27.02.19 | ООО «Спецстрой-Инжиниринг» | ремонт напорного канализационного коллектора по правому берегу реки Туапсе с обеспечением защиты двух напорных канализационных коллекторов Ду800мм и самотечного канализационного коллектора Ду900мм на городской подтопляемой территории. | 01.03.19 | 30.04.19 | 30.04.19 | **НЕ ВЫДАНЫ, НЕ ОПЛАЧЕНО** |
| 31/27.02.19 | Газпром теплоэнерго | аварийные работы на сетях теплоснабжения К.Маркса 72 | 27.02.19 | 08.03.19 | 12.03.19 |  |
| 32/27.02.19 | ООО «Глобус»тел. 29184133413 | водоотведение нежилого помещения № 11 по ул. К.Маркса 20/13 в г. Туапсе | 01.03.19 | 30.04.19 | 30.04.19 |  |
| 33/27.02.19 | МБУ «БГТ» | водоотведение производственной базы ул. Володарского 5 | 11.03.19 | 15.03.19 | 15.03.19 |  |
| 34/04.03.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | ремонт водопровода по ул. Пушкина, 43 L=30 Д=110мм | 04.03.19 | 04.04.19 | 04.04.19 |  |
| 35/04.03.19 | МУП «ЖКХХ города Туапсе» | подключение к водопроводу з/у с КН 23:51:0202001:563 в районе ул. Харьковская 19А Ду=15мм,L=7м | 11.03.19 | 11.04.19 | 11.04.19 |  |
| 36/07.03.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Калинина 33/2 | 07.03.19 | 17.03.19 | 22.03.19 |  |
| 37/07.03.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Горная, 8 | 07.03.19 | 17.03.19 | 22.03.19 |  |
| 38/11.03.19 | Цеханович Татьяна Владимировна тел. 89384377276 | переподключение сетей водопровода ИЖС № 15 по ул. Парковая | 15.03.19 | 15.04.19 | 15.04.19 |  |
| 39/11.03.19 | Рощин Геннадий Федорович тел. 89189024621 | подключение к сетям канализации ½ части жилого дома № 10 по ул. Володарского | 15.03.19 | 15.04.19 | 15.04.19 |  |
| 40/20.03.19 | АО «ТМТП» тел. 71030 т | ремонт въезда у западной проходной АО «ТМТП» ул. Фрунзе, в районе бывшей проходной СРЗ | 20.03.19 | 20.05.19 | 20.05.19 |  |
| 41/20.03.19 | Шхалахов Али Айсович тел. 89189302426 | сети водоснабжения и водоотведения объекта «Круглосуточная автостоянка» по ул. Привокзальная площадь в г. Туапсе | 20.03.19 | 20.05.19 | 20.05.19 |  |
| 42/20.03.19 | Газпром теплоэнерго Краснодар | аварийные работы К.Маркса, 25 | 19.03.19 | 29.03.19 | 02.04.19 |  |
| 43/20.03.19 | Газпром теплоэнерго Краснодар | аварийные работы К.Маркса, 61 | 19.03.19 | 29.03.19 | 02.04.19 |  |
| 44/26.03.19 | Газпром теплоэнерго Краснодар | аварийные работы Звездная, 28 | 26.03.19 | 04.04.19 | 09.04.19 |  |
| 45/26.03.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы Калараша 3б | 26.03.19 | 04.04.19 | 09.04.19 |  |
| 46/26.03.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы Калараша 30б | 26.03.19 | 04.04.19 | 09.04.19 |  |
| 47/26.03.19 | Газпром теплоэнерго Краснодар | аварийные работы Комсомольская 9 | 27.03.19 | 05.04.19 | 10.04.19 |  |
| 48/26.03.19 | Газпром теплоэнерго Краснодар | аварийные работы ул. К.Маркса 72 | 27.03.19 | 05.04.19 | 10.04.19 |  |
| 49/27.03.19 | Фуфаева Полина Михайловна тел. 89183184343 | водоотведения частного жилого дома № 7 по ул. Саратовская | 01.04.19 | 01.05.19 | 01.05.19 |  |
| 50/27.03.19 | ИП Чернобривко В.В. | ремонт фонтана каменный цветок М/К 01183000004190000210001 | 01.04.19 | 01.05.19 | 01.05.19 |  |
| 51/27.03.19 | ИП Чернобривко В.В. | прокладка сетей канализации магазина по ул. Б.Хмельницкого, 106 | 01.04.19 | 30.04.19 | 30.04.19 | **продлено до 17.06.19** |
| 52/04.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к канализации жилого дома по пер. Смирнова, 3 Д=110мм L=4м | 04.04.19 | 08.05.19 | 08.05.19 |  |
| 53/04.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к канализации жилого дома по ул. К. Цеткин 63, Д=110мм, L=3,8м | 08.04.19 | 08.05.19 | 08.05.19 |  |
| 54/04.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к канализации жилого дома по ул. Чайковского, 14 Д=110м L=3,7м | 08.04.19 | 08.05.19 | 08.05.19 |  |
| 55/09.04.19 | Головацкий Алексей Михайлович пер. Пугачевский 15 тел. 89530799537 (Ольга) | переподключение сете водопровода и подключение к сооружению местной канализации ½ жилого дома по пер. Пугачевский 15 | 12.04.19 | 12.05.19 | 12.05.19 |  |
| 56/09.04.19 | НЭСК-электросети | аварийные работы на кабельной линии 6кВ от ТП-127-ТП-36 по ул. Воровского (ориентир ул. Воровского, 7), земля общего пользования | 09.04.19 | 19.04.19 | 24.04.19 | **продлено до 08.05.19** |
| 57/10.04.19 | ИП Чернобривко В.В. | строительство канализации ул. Парковая | 14.04.19 | 30.05.19 | 30.05.19 |  |
| 58/15.04.19 | ИП Белов И.В. | «Строительство БКТП-630 кВа взамен ТП-47, ул. Камо-1 в г. Туапсе (с переносом нагрузок от ТП-47 на проектируемую БКТП-630 кВА) | 15.04.19 | 31.12.19 | 31.12.19 |  |
| 59/15.04.19 | ИП Белов И.В. | «Реконструкция существующей КЛ-6 кВ фидер ТГ-1 от ПС 110/6 кВ «Туапсе» с учетом роста дополнительных нагрузок по ТП ТУ « ИА-07/0008-17» ул. Бондаренко (АТП), ул. Парковая (через лес) | 15.04.19 | 31.12.19 | 31.12.19 |  |
| 60/15.04.19 | ИП Белов И.В. | «Строительство БКТП-630 в районе дома № 29 по ул. Говорова в г. Туапсе» пересечение ул. Звездная и Адм. Макарова | 15.04.19 | 31.12.19 | 31.12.19 |  |
| 61/15.04.19 | ООО «Дорполтавсервис» | выполнение работ по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Туапсе, ул. Вольная, Короленко, Гоголя, Деповская | 17.04.19 | 17.06.19 | 17.16.19 |  |
| 62/15.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | ремонт водопровода по ул. Свободы 24 Д=50мм L=80м | 11.04.19 | 11.05.19 | 11.05.19 |  |
| 63/19.04.19 | ИП Банделет В.Ю. | «Выполнение работ по монтажу системы автоматического полива с обустройством газонов набережной в г. Туапсе», согласно муниципального контракта | 22.04.19 | 16.06.19 | 16.06.19 |  |
| 64/19.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | строительство канализации по ул. Кронштадтская 41 Д=110мм L=8м | 15.05.19 | 31.05.19 | 31.05.19 |  |
| 65/19.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к водопроводу жилого дома № 69а по ул. Лазурная Д=20мм L=2м | 23.04.19 | 31.05.19 | 31.05.19 |  |
| 66/19.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к канализации жилого дома № 24 по ул. Вельяминовская 24 Д=110мм L=3,1м | 23.04.19 | 31.05.19 | 31.05.19 |  |
| 67/19.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийный ремонт водопровода по ул Ленина, 12 Д=150мм L=2м | 23.04.19 | 02.05.19 | 07.05.19 |  |
| 68/19.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | ремонт водопровода по ул. Звездная 35 Д=100мм L=100м | 23.04.19 | 14.06.19 | 14.06.19 | **продлено до 01.08.19** |
| 69/26.04.19 | ООО «Газстройпроект» тел. 88619325263 | выполнение строительно-монтажных работ: распределительный газопровод низкого давления по пер. Грибоедова, ул. Говорова, туп. Говорова в г. Туапсе | 26.04.19 | 26.06.19 | 26.06.19 |  |
| 70/26.04.19 | Володин Александр Анатольевич ул. Коммунистическая, 10 кв. 20 | сети ливневой канализации жилого дома № 10а по ул. Новороссийское Шоссе | 26.04.19 | 20.06.19 | 26.06.19 |  |
| 71/16.04.19 | ИП Чернобривко В.В. | обеспечение доступности маломобильных граждан наземных переходов ул. К.Маркса 22, 25, 27/2 | 22.04.19 | 30.07.19 | 30.07.19 |  |
| 72/26.04.19 | ИП Чернобривко В.В. | обеспечение доступности маломобильных граждан остановочных пунктов ул. Калараша, 14 | 22.04.19 | 31.08.19 | 31.08.19 |  |
| 73/25.04.19 | ООО «Горстрой» | распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Весенняя с установкой ГРП-62 и ГРП-61 г. Туапсе | 25.04.19 | 25.08.19 | 25.08.19 |  |
| 74/25.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водоснабжения Фрунзе 2 | 18.04.19 | 28.04.19 | 03.05.19 |  |
| 75/25.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы ина сетях водоснабжения ул. Ленина, 12 | 22.04.19 | 01.05.19 | 06.05.19 |  |
| 76/30.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях ливневой канализации ул. М.Жукова 18 | 30.04.19 | 09.05.19 | 14.05.19 |  |
| 77/30.04.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Комсомольская, 24 | 30.04.19 | 09.05.19 | 14.05.19 | **Продлено до 18.07.19** |
| 78/14.05.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к водопроводу зу ул. Звездная 38В Д=20мм L=54м | 21.05.19 | 21.06.19 | 21.06.19 |  |
| 79/14.05.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к водопроводу жилого дома по пер. Колхозный 6 Д=20мм L=2м | 21.05.19 | 21.06.19 | 21.06.19 | **продлено до 31.07.19** |
| 80/15.05.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | строительство канализации по ул. Р.Люксембург, 16 Д=160мм L=4,1м | 21.05.19 | 21.06.19 | 21.06.19 | **продлено до 12.07.19** |
| 81/15.05.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к водопроводу участка по пер. Лазарева 18 Д=20мм L=6м | 21.05.19 | 21.06.19 | 21.06.19 |  |
| 82/22.05.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водоснабжения ул. Фрунзе, 30 (зеленая зона) | 22.05.19 | 31.05.19 | 05.06.19 |  |
| 83/27.05.19 | Пальков Сергей Леонидович тел. 89184136333 | газопровод для газификации жилого дома № 40 по ул. Говорова | 01.06.19 | 01.07.19 | 01.07.19 |  |
| 84/27.05.19 | ООО «Арт-Декор» тел. 8928060292 | выполнение работ по устройству контейнерных площадок по ул. К.Маркса 1 , ул. Фрунз е Алые Паруса | 27.05.19 | 31.08.19 | 31.08.19 |  |
| 85/27.05.19 | ООО «РН-Туапсиснкий НПЗ» | выполнение работ по присоединению к ливневой канализации склада «Центральный» эстакадный тупик, 1 | 27.05.19 | 27.06.19 | 27.06.19 |  |
| 86/29.05.19 | ООО «Авто-Газ-Сервис» | выполнение работ по благоустройству общественной территории (сквер у к/т «Россия» по ул. К. Маркса, 17), м/к 01183000004190000960001 | 29.05.19 | 30.08.19 | 30.08.19 |  |
| 87/29.05.19 | ООО «Дорполтавсервис» | выполнение работ по благоустройству общественной территории (зеленая зона от проезда к «Торгмортрансу» до набережной и рекреационная зона мест отдыха общего пользования) | 29.05.19 | 30.08.19 | 30.08.19 |  |
| 88/29.05.19 | ООО «Дорполтавсервис» | Выполнение работ по благоустройству общественной территории (сквер по ул. М.Жукова, Аллея городов героев) | 29.05.19 | 30.08.19 | 30.08.19 |  |
| 89/31.05.19 | ООО «Спецстрой Инжиниринг» | выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению объекта «Берегоукрепление реки Паук (в районе жилых домов № 2-6, № 12, по ул. Бондаренко, жилого дома № 23 по ул. Фрунзе), поврежденного в результате паводка, вызванного сильными ливневыми дождями, прошедшими в октябре 2018 года на территории Краснодарского края, м/к № 01183000004190001100001 | 03.06.19 | 30.08.19 | 30.08.19 |  |
| 90/03.06.19 | ИП Чернобривко В.В. | благоустройство дорожной развязки ул. Уральская и Б.Хмельницкого, м/к 01183000004190000870001 | 06.06.19 | 27.06.19 | 26.07.19 |  |
| 91/03.06.19 | Корелин Евгений Афанасьевич ул. К.Цеткин, 30 кв.1 тел. 89218845068 | замена водопровода к ¼ жилого дома по ул. К.Цеткин, 30 | 20.06.19 | 20.07.19 | 20.07.19 |  |
| 92/03.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | реконструкция водопровода от жилого дома № 3Б по ул. Калараша до жилого дома № 14А по ул. Бондаренко | 03.06.19 | 30.06.19 | 30.06.19 | **продлено до 02.08.19** |
| 93/03.06.19 | Тучинский Арсений Валентинович пос. Заречье, 8 | подключение сетей водопровода и канализации к земельному участку для размещения объектов: элементов благоустройства ул. Калараша к/н 23:51:0201001 | 10.06.19 | 10.08.19 | 10.08.19 |  |
| 94/03.06.19 | Тучинский Арсений Валентинович | подключение сетей водопровода и канализации к земельному участку для размещения объектов: элементов благоустройства ул. Калараша к/н 23:51:0102014 | 10.06.19 | 10.08.19 | 10.08.19 |  |
| 95/03.06.19 | Газпром теплоэнерго | аварийный ремонт теплотрассы Калараша 2-4 | 29.05.19 | 06.06.19 | 11.06.19 |  |
| 96/03.06.19 | МУП «ЖККХ города Туапсе» | аварийный ремонт водопровода ул. Б.Хмельницкого, 85 | 30.05.19 | 07.06.19 | 12.06.19 |  |
| 97/03.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийный ремонт водопровода ул. Пионерская 7 | 30.05.19 | 07.06.19 | 12.06.19 | **продлено до 18.07.19** |
| 98/03.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийный ремонт водопровода ул. Шаумяна 10 | 04.06.19 | 14.06.19 | 19.06.19 | **продлено до 18.07.19** |
| 99/17.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к канализации жилых домов по ул. Вельяминовская от дома 3 17 до дома № 32 | 19.06.19 | 19.07.19 | 24.07.19 | **продлено до 09.08.19** |
| 100/17.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | переподключение к водопроводу ½ жилого дома по пер. Майкопский 28/5 | 19.06.19 | 19.07.19 | 24.07.19 |  |
| 101/17.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | ремонт водопровода по ул. Фрунзе 34 | 19.06.19 | 19.07.19 | 24.07.19 | **продлено до 09.08.19** |
| 102/17.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к водопроводу жилого блока по ул. Новицкого 59 | 19.06.19 | 19.07.19 | 24.07.19 | **продлено до 19.08.19** |
| 103/17.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийный работы на сетях водопровода Ленинградская 3 | 18.06.19 | 28.06.19 | 02.07.19 |  |
| 104/17.06.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Калараша 52 | 18.06.19 | 28.06.19 | 02.07.19 | **продлено до 18.07.19** |
| 105/20.06.19 | ИП Белов Илья Владимирович | строительство 2БКТП-630 в замен ТП-115 ул. Володарского 34 | 20.06.19 | 25.12.19 | 26.12.19 |  |
| 106/20.06.19 | ИП Чернобривко В.В. | ремонтно-восстановительные работы подпорного сооружения по ул. Пархоменко в районе ТП-16 | 20.06.19 | 02.09.19 | 07.09.19 |  |
| 107/24.06.19 | ООО «ЮТЭК» | сети водопровода и канализации по объекту «Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Портовиков в г. Туапсе. Многоэтажный жилой блок литер 3» ул. Портовиков, ул. Калараша. | 24.06.19 | 24.07.19 | 24.07.19 |  |
| 108/24.06.19 | ИП Халтурин А.А. | выполнение работ по ремонту, регулировке, наладке систем управления уличным освещением, эксплуатации, техническому обслуживанию сетей уличного освещения ул. Свободы, ул. Звездная, ул. Б.Хмельницкого. | 25.06.19 | 30.07.19 | 30.07.19 |  |
| 109/01.07.19 | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | «Ж,Д, пути нового НПЗ. Парк «Д» ст. Туапсе» | 01.07.19 | 01.07.20 | 01.07.20 |  |
| 110/01.07.19 | Каракян Артем Сагомонович тел. 89184865240 | обустройство дренажной трубы по ул. Шапсугская 16 | 01.07.19 | 01.09.19 | 01.09.19 |  |
| 111/01.07.19 | Бескровный Андрей Юрьевич тел. 89182774757 | сети водопровода зу № 33 ул. Калараша СНТ надежда | 01.07.19 | 01.08.19 | 01.08.19 |  |
| 112/01.07.19 | МУП ЖКХ | аварийные работы на сетях водопровода ул. Менделеева 8 | 26.04.19 | 06.07.19 | 11.07.19 |  |
| 113/03.07.19 | МУП ЖКХ | аварийные работы на сетях водопровода ул. Черноморская 4 | 03.07.19 | 12.07.19 | 17.07.19 |  |
| 114/04.07.19 | МУП ЖКХ | аварийные работы на сетях водопровода ул. Новицкого 75 | 04.07.19 | 13.07.19 | 18.07.19 |  |
| 115/09.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийный ремонт водопровода ул. Комсомольская, 16 | 09.07.19 | 19.07.19 | 23.07.19 |  |
| 116/10.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Красный Урал, 10 | 10.07.19 | 20.07.19 | 25.07.19 |  |
| 117/11.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | ремонт водопровода по ул. Новицкого 76-81 | 11.07.19 | 11.08.19 | 16.08.19 |  |
| 118/11.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | ремонт водопровода по пер. Светлый 20-26 | 11.07.19 | 11.08.19 | 16.08.19 |  |
| 119/11.07.19 | ООО «Дорполтавсервис» | выполнение работ по благоустройству общественной территории ул. Г.Петровой | 11.07.19 | 31.12.19 | 31.12.19 |  |
| 120/11.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к канализации жилого дома № 14 по пер. Охотничий 14 | 11.07.19 | 11.08.19 | 16.08.19 |  |
| 121/11.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода по ул. Красный Урал, 10 | 10.07.19 | 15.07.19 | 20.07.19 |  |
| 122/19.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к водопроводу земельного участка по ул. Калараша 4Ж | 19.07.19 | 19.08.19 | 23.08.19 |  |
| 123/19.07.19 | Ольховая Валентина Анатольевна г. Туапсе ул. Кронштадтская 4 кв. 15 тел. 8918-2056777 | замена водопровода к жилому дому по ул. Калараша 36в | 22.07.19 | 08.08.19 | 08.08.19 |  |
| 124/19.07.19 | ИП Белов Илья Владимирович тел. 8918-2152585 | электроснабжение ЭПУ для ИЖС от проектируемойКЛ-0,4кВ до ул. Звездная | 19.07.19 | 25.12.19 | 30.12.19 |  |
| 125/19.07.19 | Борисова Лидия Николаевна г. Туапсе ул. Фрунзе 24 кв. 21 тел. 89189178134 | сети водоснабжения и водоотведения к жилому дому с/т «Дубрава» участок 3 и к садовому дому с/т «Дубрава» участок 2 | 22.07.19 | 08.08.19 | 08.08.19 |  |
| 126/19.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода ул. Набережная 19 | 19.07.19 | 29.07.19 | 02.08.19 |  |
| 127/19.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | подключение к канализации жилого дома № 5 по пер. Свердлова | 23.07.19 | 23.08.19 | 25.08.19 |  |
| 128/19.07.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | замена водопровода жилого дома № 46 по ул. Кавказская Д=20м L=1,5 м | 23.07.19 | 23.08.19 | 25.08.19 |  |
| 129/29.06.19 | ООО «Спецмонтажавтоматика» | установка малых архитектурных форм (Светящиеся шары) ул. Морской бульвар, ул. Окт. Революции, К.Маркса | 31.07.19 | 10.09.19 | 10.09.19 |  |
| 130/01.08.19 | ООО «Дорстройкубань-19» | ремонт дорог ул. Бондаренко от ул. Н.Шоссе до ул. Кириченко; ул. Фрунзе от ул. Н.Шоссе до ул. М.Горького | 01.08.19 | 29.11.19 | 29.11.19 |  |
| 131/01.08.19 | АО «НЭСК-электросети» | аварийные работы на кабельной линии 6кВ ТП-96-ТП-139 ул. Сочинская, напротив офиса «Туапсенефтепродукт» | 30.07.19 | 08.08.19 | 12.08.19 |  |
| 132/01.08.19 | МУП «ЖКХ города Туапсе» | аварийные работы на сетях водопровода по ул. К.Либкнехта 6 | 29.07.19 | 07.08.19 | 11.08.19 |  |
| 133/01.08.19 | ООО «СМАК» Брянская обл. тел. 89102358993 | подключение к канализации здания по ул. Кириченко № 2а к/н 23:51:0201004:9 | 07.08.19 | 07.09.19 | 07.09.19 |  |
| 134/01.08.19 | Малюкова Надежда Николаевна ул. Калараша 37 жилой блок 14 тел. 89189097665 | работы по замене сетей канализации жилого блока № 14 по ул. Калараша | 07.08.19 | 17.08.19 | 22.08.19 |  |

,